武汉大学计算机学院 本科生课程设计报告

选题与团队组建报告

| 专业: | 计算级弘毅班 |
| --- | --- |
| 课程: | 计算机综合项目实践 |
| 指导教师: | 谭小琼 |
| 团队名称: | token |
| 团队成员: | 周炜、黎宇恒 |
| 学年学期: | 2026-2027学年第二学期 |

武汉大学计算机学院

2026年3月13日

# 目录

1 课题名称	3

2 选题目的和意义	3

2.1 选题目的	3

2.2 选题意义	3

3 研究内容、研究方法、技术路线及可行性分析	3

3.1 研究内容	3

3.2 研究方法	4

3.3 技术路线	4

3.4 可行性分析	5

4 项目特色与创新点	5

5 进度安排	6

6 成员名单、各成员角色及任务分配	7

6.1 团队协作规范	7

# 1 课题名称

基于大语言模型的个人健康智能分析与管理系统（产品名：HealthMate 健康伴侣）

拟采用开发技术：前端（React / React Native）+ 后端（Python/FastAPI）+ 数据库（MySQL+Redis）+ AI大模型API接入 + 容器化部署（Docker）

# 2 选题目的和意义

## 2.1 选题目的

当下亚健康状态愈发普遍，传统健康管理工具仅停留在数据记录层面，缺乏个性化分析与指导。本项目开发个人健康智能助手，通过记录用户睡眠、饮食、运动等数据，结合AI技术生成个性化健康建议与干预计划，同时让团队成员掌握软件工程全流程开发方法，实践前后端分离、AI模型集成等前沿技术，培养Scrum敏捷开发与团队协作能力。

## 2.2 选题意义

本选题契合“人工智能、云计算与大数据”技术发展趋势，响应“健康中国2030”战略，探索AI在健康管理领域的实际应用。项目开发能让团队积累企业级项目开发经验，提升解决实际工程问题的能力，产出的可运行健康助手原型具备一定社会应用价值，同时高度匹配课程对工程实践、完整软件生命周期开发的核心要求。

# 3 研究内容、研究方法、技术路线及可行性分析

## 3.1 研究内容

核心开发Web端+移动端适配的健康管理应用，包含五大功能模块：

- 健康数据采集模块：支持手动录入、自然语言/语音录入睡眠、饮食、运动等结构化数据，可选图片识别食物自动提取热量；

- AI智能分析模块：汇总用户当日及历史数据，调用大模型生成个性化健康评估与次日行动建议；

- 数据可视化模块：以折线图、雷达图等形式展示周/月健康数据趋势，对比历史均值；

- 目标管理与打卡模块：支持用户设定健康目标，AI动态调整建议，将建议转化为待办任务，用户可打卡完成形成闭环；

- 匿名社交对比模块（可选）：让用户匿名对比同龄人群健康趋势，增强参与感。

## 3.2 研究方法

- 文献调研：查阅AI在健康管理领域的应用文献，借鉴主流技术方案；

- Scrum敏捷开发：将开发周期划分为多个Sprint迭代，分阶段推进开发、测试与优化；

- 前后端分离开发：前端负责界面交互，后端提供RESTful API，AI服务作为独立模块集成；

- 测试驱动开发：编写单元测试、集成测试与功能测试，保障系统质量；

- Git版本控制：遵循Git Flow规范，分仓开发、规范提交，记录代码与文档贡献。

## 3.3 技术路线

表 1  技术路线表

| 技术层级 | 核心选型 |
| --- | --- |
| 前端 | React/React Native + ECharts（可视化）+ Ant Design Mobile/Element Plus（UI）+ Axios（网络请求） |
| 后端 | Python+FastAPI + MySQL（结构化数据）+ Redis（缓存/队列） |
| AI服务 | LangChain（编排）+ 国内大模型API（DeepSeek/Kimi/智谱GLM） |
| 部署运维 | Docker + Nginx + 阿里云/腾讯云学生服务器 |
| 项目管理 | Scrum敏捷框架 + Git/GitHub/GitLab（版本控制） |

## 3.4 可行性分析

- 技术可行性：前后端技术栈成熟，AI大模型API接入简单、文档完善，数据可视化、容器化部署均有大量开源案例参考；

- 团队可行性：2人团队技能互补，分别专精前后端，可兼任Scrum全角色，覆盖开发、测试、运维全流程；

- 时间可行性：课程共14周，按敏捷迭代分阶段开发，核心功能聚焦数据流转与AI分析，工作量适中，预留测试与优化时间；

- 经济可行性：使用免费开发工具，云服务器、AI API可享受学生优惠/低成本套餐，可控开发成本。

# 4 项目特色与创新点

- 个性化连续式AI建议：轻量化应用RAG检索增强生成技术，向大模型请求时携带用户近7天健康数据作为上下文，让建议具备连续性、针对性，避免泛化模板化内容；

- 健康管理闭环设计：将AI文本建议解析为结构化的待办打卡任务，形成“数据记录-AI分析-生成建议-行动打卡-数据反馈”的完整闭环，提升实用性与用户黏性；

- 多模态极简数据录入：支持自然语言、语音甚至图片识别的多模态数据录入方式，自动提取结构化信息存入数据库，大幅降低用户输入门槛；

- 动态化目标管理：根据用户健康目标的完成情况，AI实时动态调整建议与任务，贴合用户实际健康状态，体现智能适配特性；

- 轻量化易扩展架构：采用前后端分离+微服务思路设计，未来可无缝接入可穿戴设备数据、增加更多健康指标，同时兼顾隐私保护，用户数据本地化存储，AI调用仅传递特征数据；

- 直观化数据可视化：打造个人健康仪表盘，多维度展示健康数据趋势与对比结果，让用户清晰感知自身健康状态变化。

# 5 进度安排

本项目严格遵循课程14周时间线推进，分阶段完成开发并提交指定交付物，具体安排如下：

表 2  进度安排表

| 周次 | 主要任务 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 项目调研、选题确认、团队组建与角色划分，注册云服务器与AI API账号，环境搭建 | 选题及团队组建报告 |
| 第2-3周 | 需求分析、绘制业务流程图/用例图，设计接口规范，完成UI原型草图设计 | 需求规格说明书 |
| 第3-4周 | 系统架构设计、MySQL数据库E-R图与表结构设计，搭建前后端开发脚手架 | 系统设计说明书 |
| 第4-6周 | Sprint1：完成用户注册登录、基础健康数据表单的增删改查及数据库存储 | 功能代码、Git提交记录 |
| 第7-9周 | Sprint2：核心攻坚，后端完成AI大模型接入与Prompt工程，前端实现AI建议渲染与数据可视化 | 功能代码、Git提交记录 |
| 第10-12周 | Sprint3：完成目标管理与打卡模块，系统全链路联调、Bug修复与代码重构 | 功能代码、阶段工作小结 |
| 第9-11周 | 系统集成测试、功能优化，Docker容器化打包并部署至云服务器 | 可运行系统、测试报告 |
| 第12-14周 | 答辩准备、系统演示视频制作，撰写项目实践报告，整理项目所有资料 | 答辩PPT、项目实践报告 |

# 6 成员名单、各成员角色及任务分配

团队共2名成员，均为计算机科学与技术专业，在Scrum敏捷框架下兼任多角色，覆盖开发、管理、测试、运维全流程，分工明确、技能互补，具体分配如下：

表 3  任务分配表

| 姓名 | 学号 | Scrum角色 | 具体任务分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黎宇恒（前端） | 2023302112014 | Scrum Master+前端开发+测试+运维 | 1. 管理：把控整体开发进度，组织每周迭代沟通，推进Scrum流程落地； 2. 开发：负责前端界面UI/UX设计、组件化开发，ECharts数据可视化实现，与后端API对接联调，基于React完成用户登录、任务打卡等交互功能； 3. 测试：共同负责系统测试工作，包括前端测试用例编写、跨端兼容性测试、用户端功能测试，协同完成测试报告； 4. 运维：配合后端完成Docker容器化部署、云服务器环境搭建与维护，协助完成系统上线相关工作。 |
| 周炜（后端） | 2023302112015 | Product Owner+后端开发+测试+运维 | 1. 管理：担任产品负责人，梳理业务流与数据字典，管理产品Backlog，对接指导教师确认需求与开发方向； 2. 开发：负责MySQL/Redis数据库设计与维护，FastAPI后端API开发，核心完成AI大模型接入、Prompt工程优化与多模态数据解析； 3. 测试：完成系统测试，包括后端接口测试、集成测试，协同编写测试用例与测试报告。 4. 运维：共同负责运维工作，主导Docker容器化部署、云服务器环境搭建与维护，协同完成系统上线； |

说明：由于团队仅有两人，角色适当合并，但保证各角色职责覆盖。两人将通过Git进行代码协作，确保提交记录清晰可追溯。

## 6.1 团队协作规范

- 严格遵循Git Flow规范，接口文档通过Swagger实时同步；

- 所有代码、文档提交需标注清晰的修改说明，按feat/fix/docs/style等规范提交，确保Git贡献记录可追溯；

- 每周开展迭代复盘，同步开发进度、解决协作问题，确保项目按计划推进。